# T.C.

# TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

# ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ

YUKARI SAKARYA HAVZASI PORSUK ÇAYI-1

MİKRO HAVZASI ENTEGRE MİKRO HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ

Ankara- 2018

Projenin Yeri: Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi sınırlarında kalmakta olup; Karkın, Karacaörenyayla, Paşakadın, Karaburhan, İbikseydi, Sarıkavak, Kertek ve Yeniköy Köylerini kapsamaktadır.

Proje Genel Alanı: 23.921 Ha

Öngörülen Uygulama Yılları: 2019-2023

Projenin Genel Amaçları:

- Orman, mera, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

- Çeşitli gelir getirici ve refah artırıcı faaliyetler ile yöredeki yaşam kalitesini ve gelir seviyesini arttırıp doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifletmek,

- Porsuk Çayı-1  Mikrohavzasına yapılan ve/veya yapılması planlanan barajların sediment ile dolmasını engelleyerek barajların ekonomik ömürlerini uzatmak suretiyle yerel faydalar elde etmek,

- Havzanın rehabilitasyonu ve doğal kaynaklarının korunması ile dünyamızı tehdit eden çölleşme, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliğin korunmasına yönelik faydalar elde etmek.

Proje planlama çalışmaları kapsamında;

- Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli, diğer kurum temsilcileri ve yerel yönetimle görüşmeler, Köylerde SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları ve Arazi etütleri gerçekleştirilmiştir.